Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Приказом Администрации

поселка Ханымей

от « » 202 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График**

**мероприятий по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселка Ханымей на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Создание рабочей группы | до 15.01.2022г. |
| 2. | Принятие Приказа администрации об актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения поселка Ханымей на 2023 год | до 11.01.2022г. |
| 3. | Подготовка, размещение и направление уведомлений об актуализации схем тепло и водоснабжения, водоотведения поселка Ханымей на 2023 год | до 11.01.2022г. |
| 4. | Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций для актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения поселка Ханымей на 2023 год | до 10.03.2022г. |
| 5. | Размещение на сайте проекта актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения поселка Ханымей на 2023 год | с 08.04.2022г. по 18.04.2022г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения поселка Ханымей на 2023 год | до 18.05.2022г. |
| 7. | Утверждение актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения поселка Ханымей на 2023 год | до 24.05.2022г. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Приказом Администрации

поселка Ханымей

от « » 202 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

**рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселок Ханымей на 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель рабочей группы | И.о.Главы Администрации поселка Ханымей – А.Е. Кузьмин  тел.8(34997) 27965  эл. адрес: [hanymey@pur.yanao.ru](mailto:hanymey@pur.yanao.ru) |
|  |  |
| Секретарь рабочей группы | ведущий юрисконсульт МКУ УМХ и ОДОМС - Н.В. Мазурова  тел. 8(34997) 27961  эл. адрес: [yurist-zhkh@hanimey.ru](mailto:yurist-zhkh@hanimey.ru) |
| Члены рабочей группы: | |
| И.о.директора МКУ «УМХ и ОДОМС» С.Г. Никифоров  тел. 8(34997)27961 эл. адрес: [zhkh@hanimey.ru](mailto:zhkh@hanimey.ru) | |
| Инженер по ЖКУ «МКУ УМХ и ОДОМС» В.С. Петренко  тел. 8(34997)27952 эл. адрес: [zhkh@hanimey.ru](mailto:zhkh@hanimey.ru) | |
| Инженер по благоустройству МКУ «УМХ и ОДОМС» М.В. Колесник  тел. 8(34997)27961 эл. адрес: [zhkh@hanimey.ru](mailto:zhkh@hanimey.ru) | |
|  | |
| Директор филиала АО «ЯКЭ» в Пуровском районе « Тепло» участок № 4 п. Ханымей С.В. Децик.  тел. 8(34997)41421 эл. адрес [pkshanimey@gmail.ru](mailto:pkshanimey@gmail.ru) | |
|  | |
| Начальник участка по передаче электроэнергии п.Ханымей филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе А.В. Керимов  тел. 8(34997) 41923, 27703 эл. адрес: [a.kerimov@pur.rsk-yamal.ru](mailto:a.kerimov@pur.rsk-yamal.ru) | |

Исполнитель:

И.о. директора МКУ «УМХ и ОДОМС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Никифоров

тел.: +7 34997 2-79-61 (подпись)

Согласовано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| Заведующий сектора правового и кадрового обеспечения вопросов муниципальной службы, работы с обращениями граждан |  | Э.А. Бабенко |
| Главный специалист (по делопроизводству, работе с обращениями граждан, ведению архива) |  | Е.М. Молявко |
| Ведущий юрисконсульт МКУ «УМХ и ОДОМС» |  | Н.В. Мазурова |
| Инженер по ЖКУ МКУ «УМХ и ОДОМС» |  | В.С. Петренко |
| Инженер по благоустройству  МКУ УМХ и ОДОМС |  | М.В. Колесник |
| Директор филиала АО «ЯКЭ» в Пуровском районе « Тепло» участок № 4 п. Ханымей |  | С.В. Децик |
| Начальник участка по передаче электроэнергии п.Ханымей филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе |  | А.В. Керимов |

Рассылка документа:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, организации, учреждения | Кол-во экземпляров |
| Заведующий сектора правового и кадрового обеспечения вопросов муниципальной службы, работы с обращениями граждан | 2 |
| Главный специалист (по делопроизводству, работе с обращениями граждан, ведению архива) | 1 |
| МКУ «УМХ и ОДОМС» | 1 |
| Директор филиала АО «ЯКЭ» в Пуровском районе « Тепло» участок № 4 п. Ханымей | 1 |
| Начальник участка по передаче электроэнергии п.Ханымей филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе | 1 |