Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

поселок Ханымей

«05» декабря 2016 год № 187

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы филиалом АО «Ямалкоммунэнерго»

в Пуровском районе «Тепло» «Развитие системы водоснабжения, приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования

поселок Ханымей»

Основанием для выполнения работ филиалом Акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по разработке инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования поселок Ханымей» (далее - инвестиционная программа) являются следующие нормативные правовые акты:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24;

- постановление Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 22 декабря 2014 года № 99 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на период 2017-2030 годы» (с изм. от 15.04.2016 года № 060);

- постановление Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 22 декабря 2014 года № 100 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования п. Ханымей на 2017-2030 годы» (с изм. от 15.04.2016 года № 061).

Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается на развитие системы водоснабжения в целом с включением мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования п. Ханымей на 2017-2030 годы, схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на период 2017-2030 годы и с учетом плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, согласованными с территориальным отделом в Пуровском и Красноселькупском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу. При разработке программы также учитываются результаты технического обследования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в Пуровском районе.

Основной целью разработки и реализации Инвестиционной программы является выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования поселок Ханымей в соответствие с установленными требованиями.

Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение;

- обеспечение надежности, безопасности, бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- снижение аварийности, износа и увеличение пропускной способности инженерных систем водоснабжения.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, планируемый к подключению централизованной системе водоснабжения

Прогноз приростов строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей сформирован на основании данных корректировки Генерального плана муниципального образования поселок Ханымей.

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается двух, -трех этажными многоквартирными домами, предусмотрены территории под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного периода заложены следующие показатели:

1. Численность населения:

-	на 01.07.2015 – 4477 человек,

-	на I очередь – 4945 человек,

-	на расчетный срок проекта – 5500 человек.

2. Норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

-	существующая – 16,9 м2,

-	на I очередь – 22,5 м2,

-	на расчетный срок проекта – 25,0 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется поэтапное изменение площади жилищного фонда:

- исходный период 2015 год – 75,6 тыс. м2 к 2018 г.4

- первая очередь 2025 год – до 71,1 тыс. м2;

- расчетный	 срок 2035 год – до 111,1 тыс. м2.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится с 83% в 2012 г. до 76% в 
2028 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится с 17% до 24%.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 1.

Таблица 1. Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования п. Ханымей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 жителя | 16,9 | 22,5 | 25,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | 75,6 | 71,1 | 111,3 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | х | 111,3 | 137,5 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 71,1 | х | х |
| 6 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 | х | 40,2 | 26,2 |

Объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2025 г.) составит 40,2 тыс. м2; на расчетный срок (2035 г.) – 26,2 тыс. м2.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

В соответствии со Схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на период 2017-2030 годы (актуализация на 2016 год), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 15.04.2016 года № 060, результаты реализации мероприятий должны определяться с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры п. Ханымей применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 2. Целевые показатели

| № | Ожидаемые результаты | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей водоснабжения и водоотведения, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность общедомовыми приборами учета, % |
|  |  | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Уровень потерь воды, % |
|  |  | Износ систем водоснабжения и водоотведения, % |
| 1.6 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Производительность труда, м3/чел |
| 1.7 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление м3/чел./год. |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий в запланированные сроки указанных в схемах водоснабжения и водоотведения, программе комплексного развития поселка:

- Водоснабжение:

- Уровень потерь:

    - 2015 г. –  28,36 %;

    - 2030 г. – 24,06 %.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

    - 2015 г. – 100%;

    - 2030 г. – 0%.

- Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям:

    - 2015 г. – 50%;

    - 2030 г. – 100%.

Целевые показатели развития системы водоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Целевые показатели развития системы водоснабжения

| № | Наименование | Единицы измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 1.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 5 |
| 1.5 | Коэффициент потерь | м3/км в год | 5767 | 5594 | 5426 | 5263 | 5105 | 4952 |
| 1.6 | Уровень потерь | % | 27,76 | 27,46 | 27,16 | 26,56 | 26,27 | 24,06 |
| 2 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 2.1 | Соответствие качества очистки питьевой воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при подаче потребителям | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1 | Удельное водопотребление | м3/чел. | 29,65 | 29,60 | 29,55 | 29,46 | 29,41 | 29,08 |
| 3.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Эффективность деятельности |
| 4.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1,439 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,432 |
| 5 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 5.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |

При разработке и реализации Инвестиционной программы, качество питьевой воды должно соответствовать требованиям уровня соответствующего государственному стандарту на границе эксплуатационной ответственности абонента, в том числе по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб.дм3

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб.дм3

Перечень планируемых мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей в п. Ханымей по состоянию на 01.03.2016 г. составляет 19,2 км. Сети имеют значительный износ (более 80%) и нуждаются в реконструкции.

Мероприятия и обоснование для реализации инвестиционной Программы по улучшению качества питьевой воды:

1. Разработка гидрогеологического заключения и проекта бурения двух скважин. Выполнение в 2017 году.

2. Разработка проекта зон санитарной охраны скважин. Выполнение в 2017 году.

3. Строительство двух артезианских скважин. Выполнение в 2017 году.

4. Разработка и выполнение работ по тампонированию двух водозаборных скважин. Выполнение в 2017 году.

5. Замена квартальных сетей и вводов холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от ВК-25 до ТК-50, ( 160 мм - 55 м, ( 63-919 м, (25 мм – 353 м.  Замена в 2017 году.

6. Замена квартальных сетей и вводов холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от ТК-45 до ТК-166, ( 110 мм - 1145 м, ( 63-819 м.  Замена в 2018 году.

7. Замена квартальных сетей и вводов холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от ТК-172 до ТК-90, ( 110 мм - 1115 м, ( 63-679 м.  Замена в 2019 году.

8. Замена квартальных сетей и вводов холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от ТК-87 до ул. Мира д.50, ( 160 мм - 162 м, ( 110-742 м, ( 63 мм - 563 м, ( 25-346 м.  Замена в 2020 году.

9. Замена магистральных сетей холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от СОВ-2400 до ТК-68, ( 160 мм - 1536 м.  Замена в 2021 году.

10. Замена магистральных сетей холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от ТК-68 до ВК-1, ( 160 мм - 1726 м.  Замена в 2022 году.

11. Замена магистральных сетей холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена от ТК-39 до ТК-122, ( 160 мм - 2242 м, ( 110 мм - 312 м  Замена в 2023 году.

Обоснование мероприятий.

1. Разработка гидрогеологического заключения и проекта бурения двух скважин. Позволит определить место бурения новых скважин.

2. Разработка проекта зон санитарной охраны скважин. Позволит определить территорию охраной зоны скважин.

3. Строительство двух артезианских скважин в соответствии с разработанным проектом.

4. Разработка и выполнение работ по тампонированию двух водозаборных скважин. Предотвратит возможные загрязнения подземных вод через неработающие скважины.

5. Замена (перекладка) квартальных трубопроводов и вводов в многоквартирные дома и объекты соцкультбыта  на трубопроводы напорные из полиэтилена  (  160 мм – 217м,  (  110 мм – 3002м, (  63 мм – 2980м, (  25 мм – 699м., замена в 2017-2020 гг.

Замена труб стальных на полиэтиленовые,  необходима для подачи чистой воды и исключения вторичного загрязнения и повышения надежности водоснабжения. Прокладку предусмотреть как бесканальным методом так и протягиванием в трубах с уменьшением диаметра

6. Замена кольца холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена ( 160мм – 5504 м, ( 110мм –312 м. Замена в 2021-2023 гг.

Кольцо холодного водоснабжения диаметром 200 мм проходящее по кв.Школьному, Ханымейский тракт, ул.Нефтяников, ул.Республики является основным водоводом предназначенным для снабжения водой и как противопожарная система.  Циркуляция воды по кольцу обеспечивает содержание железа в воде до 0,7 мг/л. Раньше при отсутствии циркуляции воды, содержание железа из-за вторичного загрязнения (высокое содержание кислорода и углекислоты) повышалось до 4-5 мг/л. Трубы водоснабжения проложены совместно с отоплением в 1994 году.

Замена труб стальных на полиэтиленовые,  необходима для подачи чистой воды и исключения вторичного загрязнения и повышения надежности водоснабжения.

В инвестиционной программе предусмотреть замену трубопроводов бестраншейным методом с протягиванием полиэтиленовых труб в стальные, так и траншейным. Трубы водоснабжения проложить совместно с существующими сетями теплоснабжения.

На срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

Срок разработки (корректировки) и рассмотрения разногласий при

согласования инвестиционной программы

Администрация муниципального образования поселок Ханымей до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной программы, утверждает техническое задание и не позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» для разработки инвестиционной программы.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» обязан разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в срок не позднее трех месяцев со дня получения настоящего Технического задания и согласовать его с Территориальным отделом в Пуровском и Красноселькупском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу не позднее 1 июля.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» проект разработанной инвестиционной программы направляет на согласование Администрации муниципального образования поселок Ханымей. Администрация муниципального образования поселок Ханымей обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» обязан в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в Администрацию муниципального образования поселок Ханымей. Орган местного самоуправления поселения не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязан его рассмотреть, подписать и направить в филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (далее –регулируемая организация).

Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения от органа местного самоуправления поселения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана направить проект инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение.

Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Требования к инвестиционной программе

При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Определить плановый и фактический процент износа.

Разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в срок не позднее трех месяцев со дня получения Технического задания и согласовать его с Территориальным отделом в Пуровском и Красноселькупском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу не позднее 1 июля.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- регистрацию объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств.

В инвестиционной программе необходимо провести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы:

выполнить расчет надбавок к тарифам, и, тарифов на подключение;

подготовить проект инвестиционного договора;

разработать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ. 	Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-	собственные средства Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

-	финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Координация работ по инвестиционной программе осуществляется филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

Паспорт инвестиционной программы должен содержать следующую информацию:

-	наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

-	наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

-	наименование органа местного самоуправления (Администрация п. Ханымей), согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

-	наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий.

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», настоящему техническому заданию и иным нормативно-правовым актам.

Порядок внесения изменений в техническое задание

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации муниципального образования поселок Ханымей или по инициативе разработчика инвестиционной программы.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселка Ханымей;

- принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и водоотведения поселка Ханымей влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Корректировка технического задания может производиться не более одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ресурсоснабжающей организации - разработчика инвестиционной программы, заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации муниципального образования поселок Ханымей, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.