Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы» с указанием сроков их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО п. Ханымей | 2018 | 2022 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Ханымей |  | Показатели 1, 2, 3 |
|  | Разработка проектной документации | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Работы по обустройству | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2.** Благоустройство общественных территорий | Администрация МО п. Ханымей | 2018 | 2022 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей |  | Показатели 5, 6, 7 |
|  | Разработка проектной документации | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Работы по обустройству | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  |  |  |