Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

**План реализации** **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Контрольное событие № 1 | Заключение контрактов на разработку дизайн проектов и сметной документации | Администрация МО п. Ханымей | х |  |  |  |  |
| Разработка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользования, включенных в Программу |
| Контрольное событие № 2 | Проведение общественных обсуждений и общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация МО п. Ханымей, управляющие организации | х |  |  |  |  |
| Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользования, включенных в Программу |
| Контрольное событие № 3 | Заключение контрактов на проведение работ | Администрация МО п. Ханымей, управляющие организации |  | х | х | х | х |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| Контрольное событие № 4 | предоставление отчетности в Администрацию Пуровского района | Администрация МО п. Ханымей | х | х | х | х | х |
| Отчетность по реализации муниципальной программы |
| Контрольное событие № 5 | подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств подрядным организациям согласно заключенным контрактам | Администрация МО п. Ханымей |  | х | х | х | х |