муниципальное образование поселок ханымей

администрация

постановление

| 16 |  | октября | 201 | 8 | г. |  | № 138 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 23.04.2018 года N 050 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2018 год»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Администрация муниципального образования поселок Ханымей

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 23.04.2018 года N 050 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2018 год»:

1.1. в наименовании приложения после слова «актуализация» слова «2018 ГОД» заменить на слова «на 2019 год»;

1.2. таблицу 7.1.1. изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.3. таблицу 14.1.1. изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Северный луч» и размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  Отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования поселок Ханымей.

Глава Администрации поселка 							А.Е. Лешенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации поселка

от 16 октября 2018 года № 138

Таблица 7.1.1. Ориентировочный объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капиталовложений с разбивкой по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| МО "Поселок Ханымей" |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 21266,00 | 2400,00 | 1064,00 | 3161,00 | 6409,00 | 0,00 | 0,00 | 2283,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 1653,00 | 3719,00 | 0,00 |
| 1.1. | Разработка гидрогеологического заключения и проекта бурения двух скважин | 384,00 |  | 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проекта зоны санитарной охраны и согласование его в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО», Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, Ямалнедра и Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство двух артезианских скважин | 5760,00 |  |  |  | 5760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение и монтаж двух насосных станций | 1800,00 | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт артскважины водозабора №2 | 2860,00 |  |  |  |  |  |  | 2283,00 | 577,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения – Бурение артскважины водозабора №2 | 2 727 |  |  |  |  |  |  | 2 178 | 549 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт артскважины МПС №2 | 3719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3719,00 |  |
| 1.6.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения – Бурение артскважины МПС №2 | 3 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 529 |  |
| 1.7. | Модернизация СОВ-2400 (замена оборудования) | 3718,00 | 600,00 | 530,00 | 286,00 | 649,00 |  |  |  |  |  |  | 1653,00 |  |  |
| 1.7.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения -Техническое перевооружение СОВ-2400 | 2 855 |  | 390 | 274 | 621 |  |  |  |  |  |  | 1570 |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт артскважины водозабора №1 | 2875,00 |  |  | 2875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения – Бурение артскважины водозабора №1 | 2 442 |  |  | 2442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 178859,00 | 662,0 | 11619,94 | 9929,69 | 21716,54 | 22437,00 | 22510,99 | 20305,27 | 22185,59 | 22648,00 | 13271,99 | 11572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Реконструкция сети ХВС от ТК-10 до ТК-1 | 2006,19 | 662,00 | 1344,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция сети ХВС от ТК-23 до ТК-24: | 52,40 |  | 52,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения –Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-23 до ТК-24: | 40,0 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция сети ХВС от ТК-14 до ТК-23: | 261,34 |  | 261,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения –Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-14 до ТК-23: |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция сети ХВС от ТК-172 до ТК-178: | 329,69 |  |  | 329,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения –Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-172 до ТК-178: | 317 |  |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция сети ХВС от ТК-14 до д.№7А ул. Молодежная | 334,84 |  |  |  | 334,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения –Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-14 до д.№7А ул. Молодежная | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция сети ХВС от ТК-0 до ТК-1 | 562,27 |  |  |  |  |  |  | 562,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реконструкция сети ХВС от ТК-1 до ТК-39 | 1265,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,59 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция сети ХВС от ТК-39 до ТК-40 | 983,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,99 |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция сети ХВС от ТК-40 до ТК-51 | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| 2.10. | Реконструкция водовода от скважины №2 мкр.МПС вдо ТК-10 | 1529,70 |  |  |  | 1529,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Реконструкция водовода от СОВ-2400 до ТК-69 | 3752,99 |  |  |  |  | 688,00 | 3064,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Замена сетей ХВС | 13080,00 |  | 362,00 |  | 652,00 | 2549,00 | 246,00 | 543,00 | 1720,00 | 3448,00 | 2688,00 | 872,00 |  |  |
| 2.15. | Проведение реконструкции водопроводных сетей | 153600,00 |  | 9600 | 9600,00 | 19200,00 | 19200,00 | 19200,00 | 19200,00 | 19200,00 | 19200,00 | 9600,00 | 9600 |  |  |
| 2.15.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения –Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-9 до КОС | 109 |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения –Техническое перевооружение сети ХВС | 22 392 |  | 1 805 |  | 2086 | 3093 | 3161 | 1054 | 2680 | 3280 | 3360 | 1873 |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 200125,00 | 3114,40 | 12731,54 | 13090,69 | 28125,54 | 22437,00 | 22510,99 | 22588,27 | 22762,59 | 22648,00 | 13271,99 | 13225,00 | 3719,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации поселка

от 16 октября 2018 года №138

Таблица 14.1.1 Объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов водоотведения

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 36081,0 | 1402 | 31628 | 513 | 0 | 0 | 0 | 794 | 379 | 0 | 442 | 905 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение модернизации КОС-700, в том числе проектно-изыскательские работы по увеличению мощности до 1000 м3/сутки | Увеличение мощности до 1000 м3/сут | 32934,0 | 502 | 30728 | 513 |  |  |  | 794 | 397 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения – Техническое перевооружение КОС 700 |  | 2496 |  | 857 | 495 |  |  |  | 762 | 382 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | Количество заменяемых насосов 9 ед. | 1800,0 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Модернизация КНС№5 | 1 | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 | 905 |  |  |
| 1.3.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения – Техническое перевооружение КНС №5 |  | 1291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 | 868 |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 206653,0 | 2986 | 21826 | 20657 | 21031 | 17745 | 17769 | 17000 | 17423 | 17847 | 17434 | 17000 | 17935 | 0,0 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей | Протяженность сетей 16,9 км. Диаметр 150-300 мм. Глубина до 6 м | 5972,0 |  | 5972,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение реконструкции канализационных сетей | Протяженность реконструируемых сетей 16,9 км | 141221,0 |  |  | 347,0 | 721,0 | 17745 | 17769 | 17000 | 17423 | 17847 | 17434 | 17000 | 17935 |  |
| 2.2.1 | В том числе: по мероприятиям концессионного соглашения – Техническое перевооружение сетей ВО |  | 5015 |  |  | 337 | 693 | 715 | 738 |  | 405 | 813 | 417 |  | 897 |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 2986,0 |  | 2968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 14421,0 |  | 14421,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 1433,0 |  | 1433,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство сетей централизованного водоотведения в 4 и 5 кварталах | Протяженность сетей 5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 40620,0 |  |  | 20310,0 | 20310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 242734,0 | 4388 | 53454 | 21170 | 21031 | 17745 | 17769 | 17794 | 17820 | 17847 | 17876 | 17905 | 17935 | 0,0 |