муниципальное образование поселок ханымей

АДМИНИСТРАЦИЯ

распоряжение

| 27 | августа | 20 | 18 | г. | № | 194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в Администрации муниципального образования поселок Ханымей

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 года № 1588-р и в целях перехода Администрации муниципального образования поселок Ханымей на использование отечественного офисного программного обеспечения

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (план-график) перехода Администрации муниципального образования поселок Ханымей на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее - план-график).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

3. Руководителям подведомственных бюджетных учреждений Администрации муниципального образования поселок Ханымей, наделённых правами юридического лица, разработать и утвердить аналогичные планы-графики.

4. Назначить ответственным за исполнение плана-графика заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Ханымей.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования поселок Ханымей					А.Е. Лешенко

Приложение

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Главы Администрации муниципального образования поселок Ханымей

27 августа 2018 г. № 194

План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в Администрации муниципального образования поселок Ханымей

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в Администрации муниципального образования поселок Ханымей на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в Администрации муниципального образования поселок Ханымей |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации муниципального образования поселок Ханымей | август 2018 г. | регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации муниципального образования поселок Ханымей |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации муниципального образования поселок Ханымей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | сентябрь 2018 г. | информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации муниципального образования поселок Ханымей путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2 | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в Администрации муниципального образования поселок Ханымей в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем Администрации муниципального образования поселок Ханымей с отечественным офисным программным обеспечением. Проведение переговоров с разработчиками информационных систем Администрации муниципального образования поселок Ханымей | декабрь 2018 г. – январь 2019 г. | получение перечня сведений о совместимости информационных систем Администрации муниципального образования поселок Ханымей с отечественным офисным программным обеспечением. Получение информации о готовности разработчиков провести модернизацию информационных систем. Коммерческие предложения от разработчиков на модернизацию информационных систем. <**> |
| 2.2 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 гг. <*> | март 2019 г. | внесение изменений в бюджет Администрации муниципального образования поселок Ханымей, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3 | Внесение изменений в план-график закупок Администрации муниципального образования поселок Ханымей, проведение торгов <*> | апрель 2019 г. – декабрь 2019 г. | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в Администрации муниципального образования поселок Ханымей на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <*> | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение Администрацией муниципального образования поселок Ханымей |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем <*> | июль 2020 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение Администрацией муниципального образования поселок Ханымей |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <*> | июль 2019 г. – декабрь 2020 г. | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

### Таблица 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

### в Администрации муниципального образования поселок Ханымей на период до 2020 года

| N | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% <*> | не менее 35% <*> | не менее 60% <*> |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% <*> | не менее 30% <*> | не менее 50% <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 50% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |

<*>  При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований

<**>  При условии готовности разработчиков осуществить модернизацию информационных систем