муниципальное образование поселок ханымей

администрация

постановление

| 05 |  | ноября | 201 | 9 | г. | № | 173-ПА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

п. Ханымей

Об актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 года № 190-П «О разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постановления Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 19 ноября 2013 года № 94 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей на 2014 год и на перспективу до 2028 года» Администрация муниципального образования поселок Ханымей п о с т а н о в л я е т:

1. Провести мероприятия по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселок Ханымей на 2021 год, утвержденные постановлением Администрации поселок Ханымей.

2. Утвердить график мероприятий по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселок Ханымей на 2021 год (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселок Ханымей на 2021 год (приложение 2).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

Глава Администрации поселка 		                                                   А.К. Мектепкалиев

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей

от  05 ноября 2019г. №173-ПА

График

мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования  поселок Ханымей на 2021 год

| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы | до 15.11.2019 |
| 2. | Принятие постановления администрации об актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2021 год | до 22.11.2019 |
| 3. | Подготовка, размещение и направление уведомлений об актуализации схем тепло и водоснабжения, водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2021 год | до 28.02.2020 |
| 4. | Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций для актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения муниципального образования Ханымей на 2021 год | до 02.03.2020 |
| 5. | Размещение на сайте проекта актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2021 год | с 03.03.2020 по 03.04.2020 |
| 6. | Проведение публичных слушаний по актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2021 год | до 13.04.2020 |
| 7. | Утверждение актуализации схемы тепло и водоснабжения, водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2021 год | до 15.04.2020 |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей

от  05 ноября 2019г. №173-ПА

СОСТАВ

рабочей группы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования посёлок Ханымей на 2021год.

| Председатель рабочей группы | Заместитель Главы Администрации поселка, К.Р. Скороходов, тел. 8(34997) 27960, эл. адрес: zamglavy@hanimey.ru |
| --- | --- |
| Секретарь рабочей группы | ведущий специалист (по землеустройству) М.В. Копенко тел. 8(34997) 27974, эл. адрес: zemlya@hanimey.ru |
| Члены рабочей группы: |
| Ведущий специалист (по осуществлению полномочий в сфере муниципального жилищного контроля и дорожной деятельности) П.М. Чекурдаев, тел. 8(34997)27974, эл. адрес: mgk@hanimey.ru |
| Директор МКУ УМХ и ОДОМС Боев В.С., тел. 8(34997)27961, эл. адрес: zhkh@hanimey.ru |
| Юрист МКУ УМХ и ОДОМС Юст Н.В., тел. 8(34997)27952, эл. адрес: yurist-zhkh@hanimey.ru |
| Главный инженер МКУ УМХ и ОДОМС Канашкова М.Н., тел. 8(34997)27961, эл. адрес: zhkh@hanimey.ru |
| Директор филиала АО «ЯКЭ» в Пуровском районе « Тепло» участок № 4 п. Ханымей С.В. Децик, тел. 8(34997)41421, эл. адрес: pkshanimey@gmail.ru |
| Начальник участок по передаче электроэнергии п. Ханымей филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе А.В. Керимов, тел. 8(34997) 41923, 27703, эл. адрес: a.kerimov@pur.rsk-yamal.ru |
| Участник договорных отношений по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. ООО «ЛЕКС - Консалтинг», тел. 8(3452)403434, эл. адрес: lex@g-k-h.ru |