муниципальное образование поселок ханымей

администрация

постановление

| 19 | декабря | 20 | 17 | г. | № | 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

В соответствии со Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Ханымей, Администрация муниципального образования поселок Ханымей, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы» (Приложение).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в районной общественно-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации муниципального образования поселок Ханымей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

поселок Ханымей 									А.Е. Лешенко

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования поселок Ханымей

от «19» декабря 2017 года № 187

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

## ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования поселок Ханымей |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования поселок Ханымей, жители муниципального образования поселок Ханымей |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Ханымей, 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей, 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Ханымей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Ханымей, 2. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств – парков муниципального образования поселок Ханымей. |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | 2018-2022 годы |
|  | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 58 |
|  | 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 12 |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
| Общий объем финансирования – 5050 тыс. руб., В том числе: окружного бюджета – 5000 тыс. руб. | Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования поселок Ханымей, тыс. руб. | Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
| 1-й год реализации муниципальной программы 2018 год | 0,00 | 5050,00 |
| средства, планируемые из окружного бюджета; | 0,00 | 5000,00 |
| 2-й год реализации муниципальной программы 2019 год | 0,00 | Согласно сметной документации |
| средства, планируемые из окружного бюджета; | 0,00 | Согласно сметной документации |
| 3-й год реализации муниципальной программы 2020 год | 0,00 | Согласно сметной документации |
| средства, планируемые из окружного бюджета; | 0,00 | Согласно сметной документации |
| 4-й год реализации муниципальной программы 2021 год | 0,00 | Согласно сметной документации |
| средства, планируемые из окружного бюджета; | 0,00 | Согласно сметной документации |
| 5-й год реализации муниципальной программы 2022 год | 0,00 | Согласно сметной документации |
| средства, планируемые из окружного бюджета. | 0,00 | Согласно сметной документации |
| Ожидаемые результаты Программы | 1. Улучшение качества жизни и отдыха жителей поселения, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность комфортного проживания на территории муниципального образования поселок Ханымей; 2. Улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения. |

I. Характеристики текущего состояния благоустройства территории муниципального образования поселок Ханымей, описание основных проблем и прогноз развития состояния дворовых территорий и общественных территорий

Одним из главных приоритетов развития территории поселка Ханымей является создание благоприятной, для проживания населения поселка и ведения экономической деятельности. Уровень благоустройства территории населенного пункта определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Отсутствие зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения поселка Ханымей. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджета Пуровского района. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (постановление правительства РФ от 10 февраля 2017 № 169).

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01 января 2018 года в поселке Ханымей насчитывается 58 дворовых территорий многоквартирных домов и 12 общественных пространств, в том числе 4 сквера, 1 площадь для культурно-массовых мероприятий, 1 центральный парк, 6 детских площадок, которые необходимо благоустроить. Анализ состояния и развития сферы благоустройства за последние три года приведен в таблице № 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (количество/Га) | 13/1,52 | 13/1,52 | 13/1,52 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%) | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО) (%) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Количество общественных территорий (количество) | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (%/Га) | 20/0,05 | 20/0,05 | 20/0,05 |
| 6 | Доля и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (%/Га) | 80/2,88 | 80/2,88 | 80/2,88 |

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, во многих дворовых территориях отсутствуют ограждения, места отдыха, уличное освещение.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования поселок Ханымей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий населенного пункта, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по их благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

асфальтирование придомовой территории;

установка клумб;

устройство автомобильных парковок;

устройство забора;

установка сушки для белья;

отсыпка дворовой территории;

устройство ливневой канализации;

строительство тротуара;

завоз торфа;

озеленение территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Предельная стоимость мероприятий Программы определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

При реализации мероприятий Программы приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Ханымей, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

II. Приоритеты политики благоустройства, описание целей и задач Программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды Российской Федерации, Стратегии развития Ямало-Ненецкого автономного округа, приоритетами политики муниципального образования поселок Ханымей в области благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности, а также привлечения населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий муниципального образования поселок Ханымей.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования поселок Ханымей.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Ханымей;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Ханымей.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

По результатам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1. количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Ханымей – 58 территорий (Приложение № 3).

2. количество благоустроенных общественных пространств муниципального образования поселок Ханымей – 12 территорий (Приложение № 4).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы приведены в Приложении № 1.

В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы. Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 2.

IV. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета муниципального образования поселок Ханымей, бюджета муниципального образования Пуровский район, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы представлены в Приложение № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации 2018г | 2-й год реализации 2019 г | 3-й год реализации 2020 г | 4-й год реализации 2021 г | 5-й год реализации 2022 г | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, отвечающих современным нормативам | Ед. | 13 | 28 | 42 | 57 | 71 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 11 | 24 | 37 | 50 | 62 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования поселок Ханымей) | % | 3,5 | 7,2 | 10,7 | 14,4 | 17,5 |  |
| 4 | Количество общественных территорий | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих установленным нормативам | Ед. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, соответствующих установленным нормативам | м2 | 0,05 | 0,69 | 2,07 | 2,39 | 2,93 |  |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |

Методика расчета целевых показателей

| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | % |
|  | Определение показателя | Характеристика содержания показателя |
|  | Алгоритм формирования показателя | К=∑Кбдт/∑Ко* 100%, рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
|  | Показатель эффективности | К | Повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ∑Кбдт |  |
|  | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ∑Ко |  |
|  | Источник информации для расчета (определения) показателя | Сведения исполнителя мероприятия |
| 2. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|  | Единица измерения | % |
|  | Определение показателя | Характеристика содержания показателя |
|  | Алгоритм формирования показателя | К=Дн/Чо*100%, рассчитывается как доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования |
|  | Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
|  | Показатель эффективности | К | Повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Дн |  |
|  | Общая численность населения муниципального образования поселок Ханымей | Чо |  |
|  | Источник информации для расчета (определения) показателя | Сведения исполнителя мероприятия |
| 3. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
|  | Единица измерения | % |
|  | Определение показателя | Характеристика содержания показателя |
|  | Алгоритм формирования показателя | К=∑8бмт/∑8о*100%, рассчитывается как отношение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади муниципальных территорий общего пользования |
|  | Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Определение положительной динамики показателя |
|  | Показатель эффективности | К | Повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
|  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ∑Sбмт |  |
|  | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | ∑Sо |  |
|  | Источник информации для расчета (определения) показателя | Сведения исполнителя мероприятия |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы» с указанием сроков их реализации

| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО п. Ханымей | 2018 | 2022 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Ханымей |  | Показатели 1, 2, 3 |
|  | Разработка проектной документации | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Работы по обустройству | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | Администрация МО п. Ханымей | 2018 | 2022 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей |  | Показатели 5, 6, 7 |
|  | Разработка проектной документации | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Работы по обустройству | Администрация МО п. Ханымей | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Ханымей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | ед. измерения (количество, м.кв., ед., м. куб., м.п.) | Объем работ | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) | ед. измерения (количество, м.кв., ед., м. куб., м.п.) | Объем работ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная 1 | 6 | установка скамеек | шт | 1 | отсыпка дворовой территории | м.кв. | 338 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Восточная 3 | 6 | установка скамеек | шт | 1 | отсыпка дворовой территории | м.кв. | 274 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Строителей 2 | 17 | установка скамеек | шт | 1 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 | установка забора | м | 146 |
|  |  |  |  |  |  | строительство детской площадки | шт. | 1 |
| 4 | Заполярная 8 | 20 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 158 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 5 | Заполярная 10 | 25 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 167 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Заполярная 12 | 19 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 155 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Комсомольский 1 | 6 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Комсомольский 1 а | 45 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 158 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | завоз торфа | куб.м. | 50 |
| 9 | Комсомольский 1 б | 41 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 166 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | завоз торфа | куб.м. | 50 |
| 10 | Комсомольский 1в | 61 | установка скамеек | шт | 1 | устройство забора | м | 194 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 | завоз торфа | куб.м. | 50 |
| 11 | Комсомольский 2 | 14 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 12 | Комсомольский 3 | 10 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 13 | Комсомольский 4 | 24 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 14 | Комсомольский 6 а | 53 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 182 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
| 15 | Комсомольский 7 | 15 | установка скамеек | шт | 2 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | устройство забора | м | 112 |
| 16 | Комсомольский 8 | 86 | установка скамеек | шт | 2 | озеленение придомовой территории | шт. | 20 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 4 |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | завоз торфа | куб.м. | 30 |
| 17 | Комсомольский 9 | 56 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 137 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
| 18 | Комсомольский 15 | 22 | установка скамеек | шт | 1 | устройство забора | м | 110 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 | завоз торфа | куб.м. | 20 |
| 19 | Комсомольский 16 | 22 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 20 | Комсомольский 16 а | 10 | установка скамеек | шт | 1 | устройство забора | м | 108 |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 | завоз торфа | куб.м. | 20 |
|  |  |  |  |  |  | установка вазонов для клуб | шт | 2 |
| 21 | Комсомольский 17 | 56 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 193 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 2 |
| 22 | Комсомольский 18 | 46 | установка скамеек | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 23 | Комсомольский 19 | 54 | установка скамеек | шт | 3 | устройство забора | м | 195 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | завоз торфа | куб.м. | 50 |
| 24 | Комсомольский 20 | 54 | установка скамеек | шт | 3 | устройство забора | м | 147 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | установка вазонов для клуб | шт | 6 |
| 25 | Комсомольский 21 | 57 | установка скамеек | шт | 3 | устройство забора | м | 164 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | установка вазонов для клуб | шт | 6 |
| 26 | Комсомольский 22 | 25 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 27 | Комсомольский 23 | 31 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 28 | Комсомольский 26 | 47 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 180 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 4 |
|  |  |  |  |  |  | завоз торфа | куб.м. | 40 |
| 29 | Молодежная 1 | 67 | установка скамеек | шт | 6 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 |  |  |  |
| 30 | Молодежная 2 | 58 | установка скамеек | шт | 3 | установка вазонов для клуб | шт | 6 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | завоз торфа | куб.м. | 20 |
| 31 | Молодежная 3 | 35 | установка скамеек | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 4 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | устройство забора | м | 102 |
| 32 | Молодежная 4 | 35 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 103 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 33 | Молодежная 5 | 30 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 87 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | формирование клумб | м.кв. | 30 |
| 34 | Молодежная 6 | 29 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 109 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 35 | Молодежная 7 | 50 | установка скамеек | шт | 3 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 |  |  |  |
| 36 | Молодежная 7 а | 50 | установка скамеек | шт | 3 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | устройство забора | м | 226 |
| 37 | Молодежная 8 | 38 | установка скамеек | шт | 3 | устройство забора | м | 200 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 |  |  |  |
| 38 | Молодежная 9 | 47 | установка скамеек | шт | 3 | устройство забора | м | 184 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 |  |  |  |
| 39 | Молодежная 10 | 34 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 126 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 40 | Молодежная 10 а | 91 | установка скамеек | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 2 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 41 | Молодежная 11 | 36 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 214 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 42 | Молодежная 12 | 28 | установка скамеек | шт | 2 | установка сушки для белья | шт. | 1 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 |  |  |  |
| 43 | Молодежная 13 | 29 | установка скамеек | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 4 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | завоз торфа | куб.м. | 30 |
| 44 | Речная 1 | 36 | установка скамеек | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | установка урн | шт | 1 |  |  |  |
| 45 | Ханымейский тракт 1 | 20 | установка скамеек | шт | 2 | завоз торфа | куб.м. | 40 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | асфальтирование придомовой территории | м.кв. | 690 |
| 46 | Школьный 1 | 113 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 206 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | строительство стоянки | м.кв. | 187 |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 |  |  |  |
| 47 | Школьный 2 | 110 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 190 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | озеленение придомовой территории |  |  |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |  | завоз торфа | куб.м. | 30 |
|  |  |  |  |  |  | строительство парковки | м.кв. | 140 |
|  |  |  |  |  |  | устройство ливневой канализации у крыльца 1 подъезда | м | 2 |
| 48 | Школьный 3 | 110 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 198 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | устройство автомобильной парковки в границах земельного участка многоквартирного дома | м.кв. | 310 |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 |  |  |  |
| 49 | Школьный 4 | 111 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 200 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | озеленение придомовой территории |  |  |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |  | завоз торфа | куб.м. | 30 |
| 50 | Школьный 5 | 103 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 205 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | озеленение придомовой территории | шт | 20 |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |  | завоз торфа | куб.м. | 30 |
|  |  |  |  |  |  | устройство автомобильной парковки в границах земельного участка многоквартирного дома | м.кв. | 82 |
| 51 | Школьный 6 | 84 | установка скамеек | шт | 3 | строительство тротуара | м.кв. | 99 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | завоз торфа | куб.м. | 30 |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | устройство забора | м | 150 |
|  |  |  |  |  |  | озеленение придомовой территории | шт | 20 |
|  |  |  |  |  |  | установка вазонов для клуб | шт | 6 |
| 52 | Школьный 7 | 87 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 183 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | озеленение придомовой территории |  |  |
|  |  |  |  |  |  | установка вазонов для клуб | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |  | завоз торфа | куб.м. | 80 |
|  |  |  |  |  |  | устройство автомобильной парковки в границах земельного участка многоквартирного дома | м.кв. | 117 |
| 53 | Школьный 8 | 111 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 162 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | озеленение придомовой территории |  |  |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 8 |
|  |  |  |  |  |  | завоз торфа | куб.м. | 80 |
|  |  |  |  |  |  | устройство автомобильной парковки в границах земельного участка многоквартирного дома | м.кв. | 110 |
| 54 | Школьный 11 | 101 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 280 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 |  |  |  |
| 55 | Школьный 12 | 98 | установка скамеек | шт | 3 | устройство забора | м | 260 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 | установка вазонов для клуб | шт | 6 |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 2 | завоз торфа | куб.м. | 60 |
| 56 | Школьный 13 | 72 | установка скамеек | шт | 3 | завоз торфа | куб.м. | 40 |
|  |  |  | установка урн | шт | 3 |  |  |  |
|  |  |  | устройство освещения (светодиодные светильники) | шт | 5 |  |  |  |
| 57 | Школьный 14 | 52 | установка скамеек | шт | 2 | устройство забора | м | 112 |
|  |  |  | установка урн | шт | 2 | установка вазонов для клуб | шт | 4 |
| 58 | Школьный 15 | 103 | установка скамеек | шт | 4 | устройство забора | м | 200 |
|  |  |  | установка урн | шт | 4 | установка вазонов для клуб | шт | 4 |
|  |  |  |  |  |  | установка покрытия на детской площадке | м.кв. | 106 |
|  | ИТОГО | 624 | х |  |  | х |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона отдыха: Парк | ул. Центральная | ремонтные работы: реконструкция пешеходных дорожек, освещения, замена МАФ |
| 2 | Аллея (Сквер+детская площадка) | ул. Молодежная (напротив ДШИ) | ремонтные работы: реконструкция пешеходных дорожек и освещения |
| 3 | Сквер | кв. Школьный, д. 8 | устройство новых клумб |
| 4 | Сквер (Зона отдыха) | кв. Комсомольский д.с. Улыбка | замена скамеек и урн |
| 5 | Памятник "Первопроходцам" | ул. Центральная | ремонтные работы памятника |
| 6 | Площадь для КММ | ул. Центральная (площадь) | Ремонтные работы: устройство "карманов" для размещения скамеек, замена скамеек, ремонт освещения с заменой опор освещения и светильников |
| 7 | Детская площадка № 2 | кв. Комсомольский д. 4-6 | установка нового игрового комплекса, игрового оборудования и освещения |
| 8 | Детская площадка № 1 + Площадка ГТО | ул. Молодежная д. 9-10 | благоустройство детской площадки, установка нового игрового комплекса |
| 9 | Детская площадка | ул. Заполярная д. 8-10 | Ремонт игрового оборудования |
| 10 | Детская площадка № 1 + спортивная площадка | кв. Школьный д. 4-5 | Устройство освещения, замена игрового комплекса |
| 11 | Детская площадка | кв. Школьный д. 12-13 | Ремонт игрового комплекса, замена скамеек |
| 12 | Детская площадка | ул. Мира д.2 (ДДТ) | Устройство пешеходных дорожек, ремонт игрового оборудования |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5050 | Согласно сметной документации | Согласно сметной документации | Согласно сметной документации | Согласно сметной документации |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окружной бюджет |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО п. Ханымей |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1 | Заключение контрактов на разработку дизайн проектов и сметной документации | Администрация МО п. Ханымей | х |  |  |  |  |
| Разработка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользования, включенных в Программу |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Проведение общественных обсуждений и общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация МО п. Ханымей, управляющие организации | х |  |  |  |  |
| Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользования, включенных в Программу |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Заключение контрактов на проведение работ | Администрация МО п. Ханымей, управляющие организации |  | х | х | х | х |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | предоставление отчетности в Администрацию Пуровского района | Администрация МО п. Ханымей | х | х | х | х | х |
| Отчетность по реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств подрядным организациям согласно заключенным контрактам | Администрация МО п. Ханымей |  | х | х | х | х |
| Завершение реализации муниципальной программы формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |