муниципальное образование поселок ханымей

администрация

постановление

| 14 | августа | 20 | 18 | г. | № | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 09 января 2018 года № 001 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Ханымей»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации поселка от 28 октября 2013 года № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования поселок Ханымей», постановлением Администрации поселка от 05 ноября 2014 г. № 76 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования поселок Ханымей», Администрация муниципального образования поселок Ханымей, п о с т а н о в л я е т:

# Внести в постановление Администрации от 09 января 2018 года № 001 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Ханымей» следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложении № 3 к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» «Адресный перечень общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в информационно-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы Администрации поселка						А.Е. Буковцев

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

поселок Ханымей

от 14 августа 2018 года № 107

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования поселок Ханымей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Планируемый год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона отдыха: Парк | ул. Центральная | разработка проектно-сметной документации | 2018 |
|  |  |  | приобретение малых архитектурных форм | 2018 |
|  |  |  | благоустройство парка: реконструкция пешеходных дорожек с заменой брусчатки, установка новых и замена МАФ, устройство травмобезопасного покрытия детской площадки, приобретение и установка нового игрового оборудования | 2019 |
| 2 | Аллея (Сквер+детская площадка) | ул. Молодежная (напротив ДШИ) | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | благоустройство аллеи: реконструкция пешеходных дорожек с заменой брусчатки и освещения, устройство клумб, установка памятника, замена ограждения | 2022 |
| 3 | Сквер | кв. Школьный, д. 8 | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | благоустройство сквера: устройство новых клумб, реконструкция освещения | 2020 |
| 4 | Сквер (Зона отдыха) | кв. Комсомольский д.с. Улыбка | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | благоустройство сквера: замена скамеек и урн, реконструкция пешеходной дорожки, замена ограждения | 2020 |
| 5 | Памятник "Первопроходцам" | ул. Центральная | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | благоустройство памятника: ремонтные работы памятника, замена скамеек и урн, замена брусчатки с устройством «карманов» для размещения скамеек, реконструкция освещения, устройство новых клумб | 2020 |
| 6 | Площадь для КММ | ул. Центральная (площадь) | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | благоустройство площади: замена брусчатки с устройством "карманов" для размещения скамеек, замена скамеек и урн, замена ограждения, реконструкция освещения | 2020 |
| 7 | Детская площадка № 2 | кв. Комсомольский д. 4-6 | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | Реконструкция детской площадки: реконструкция дорожек и освещения, устройство травмобезопасного покрытия, установка нового игрового оборудования и МАФ, замена ограждения | 2021 |
| 8 | Детская площадка № 1 + Площадка ГТО | ул. Молодежная д. 9-10 | Реконструкция детской площадки: устройство пешеходных дорожек, устройство травмобезопасного покрытия, установка нового игрового оборудования и МАФ | 2018 |
| 9 | Детская площадка | ул. Заполярная д. 8-10 | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | Реконструкция детской площадки: устройство пешеходных дорожек, устройство травмобезопасного покрытия, установка нового игрового оборудования и МАФ, покраска ограждения | 2022 |
| 10 | Детская площадка № 1 + спортивная площадка | кв. Школьный д. 4-5 | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | Реконструкция детской площадки: реконструкция пешеходных дорожек, строительство линии освещения, устройство травмобезопасного покрытия, установка нового игрового оборудования и МАФ | 2022 |
| 11 | Детская площадка | кв. Школьный д. 12-13 | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | Реконструкция детской площадки: реконструкция пешеходных дорожек, устройство травмобезопасного покрытия, установка нового игрового оборудования и МАФ | 2022 |
| 12 | Детская площадка | ул. Мира д.2 (ДДТ) | разработка дизайн-проекта | 2018 |
|  |  |  | Реконструкция детской площадки: устройство пешеходных дорожек, строительство линии освещения, устройство травмобезопасного покрытия, установка нового игрового оборудования и МАФ, покраска ограждения | 2021 |